# M00 GOV AEOS 治理与总体架构 最新方案

AEOS V7.2.2 | 当前执行候选 | 9 个月 36 周 | 建议起始日 2026-10-19

AEOS 的治理、标准、架构、决策和执行门禁中心。M00 不承载业务事实，负责让每个系统、模块、标准和执行动作有边界、有 Owner、有证据、有签批。

本方案以 AEOS 执行前评审总方案为当前基线。附件中的架构、边界、安全、Gate 和签批条件作为约束；待签批或待补证据内容继续保持对应状态。

# 一 当前目标

在 9 个月/36 周执行周期内建立唯一的当前架构基线、标准状态、责任矩阵、Gate 结论和复制条件。

# 二 Own 范围

总体架构基线、System Registry、Module Mapping Matrix 和标准目录

决策、风险、变更、签批、Gate、No-Go 和放行条件

证据完整性规则、版本状态规则、SHA-256 manifest 规则和归档目录

跨系统边界冲突、职责冲突、未决项和升级规则

# 三 Must Not 边界

不拥有 Customer、Order、Finance、Quality、Repo 等业务或工程事实

不以会议结论替代正式文件、来源、版本和 SHA-256

不绕过 M01/M02/M12 的授权、证据和安全门禁

# 四 核心对象与事实 Owner

| 对象域 | 定义 | Owner |
| --- | --- | --- |
| ArchitectureBaseline | 当前架构版本、状态、批准人、适用范围 | M00 |
| SystemRegistry | system_id、名称、边界、Owner、Must Not、关键性 | M00/P0-01 |
| ModuleMapping | 模块 Current, Target、依赖、迁移和 Gate | M00/P0-02 |
| Decision/Risk/Change | 决策、风险、变更、期限、责任和结论 | M00 |
| Gate/Signoff/Evidence | Gate 条件、签批、证据索引、SHA-256 | M00/M02 |

# 五 接口与协作

M01–M14：登记边界、Owner、依赖、验收和 No-Go

PMO/Architecture Board：签发周期、Gate 和风险接受

GitHub/ChatGPT/本地归档：只做候选线索、实现证据和文件级核验，不直接替代标准

# 六 安全控制

架构和标准变更采用双人复核、版本递增、签批和 manifest

P0 安全、租户、身份、数据泄露、不可回滚问题自动进入 No-Go

所有 Gate 证据必须可定位到文件、来源、版本、状态和 SHA-256

禁止无 Owner、无验收人、无回滚路径的任务进入完成状态

# 七 36 周落地安排

| 周期 | Gate | 当前必须完成 |
| --- | --- | --- |
| W01–W04 | G0 | 确认 M00–M14 边界、Owner、Must Not、P0 和安全风险 |
| W05–W12 | G1/G2 | 冻结契约、试点、风险、签批和首条真实闭环的验收规则 |
| W13–W28 | G3–G6 | 按 Gate 管理底座、业务中心、POMS、M13、M14 的接入证据 |
| W29–W36 | G7/G8 | 安全演练、终验、运营移交、复制包和最终完整性清单 |

# 八 验收标准

System Registry 与 Module Mapping Matrix 具有唯一当前版本、Owner、签批和 manifest

P0-03/P0-04/P0-05、POMS V2.2、M14 来源均有责任人、截止时间和证据状态

每个 Gate 都有通过、保持或 No-Go 结论和可定位 Evidence

终验包包含 KPI、风险签收、运营移交、复制模板和 SHA-256 清单

# 九 当前来源与证据状态

| 来源 | 状态 | SHA-256 |
| --- | --- | --- |
| AEOS_执行前评审方案_20261014_V7.2.2/01_执行前评审总方案/AEOS_V7.2.2_执行前评审总方案.docx | AVAILABLE / HASHED | 9463B9DB83BF01437A782F4DC4F5F56511C577645C9102F14180AC9A379A3549 |
| AEOS_最终资料归档_20261014_V7.2.2/02_标准与治理/本轮核查与更新候选/AEOS_V7.2_整体更新方案_M13_M14_V7.2.2.md | AVAILABLE / HASHED | 88733AEB764317596D097C822FC49C98450C7DA45EB40F6CE7BB079AFDD20B0D |
| AEOS_最终资料归档_20261014_V7.2.2/02_标准与治理/本轮核查与更新候选/02_AEOS标准文件权威源与版本矩阵.md | AVAILABLE / HASHED | 9E6D38D648EC8D1FD11DB422201AB2FC519DDF8F6C014A78B48D18768CC0ACDD |

正式冻结前需完成架构负责人、PMO 和各模块 Owner 的签批；本方案提供执行控制，不替代签批本身。 对应正式文件仍须按 System Registry V1.3 候选字段登记。

# 十 模块签批条件

M00 Owner 确认 Own 与 Must Not 边界。

M01/M02/M12/M13/M14 相关接口、权限、证据和安全条件已登记。

模块关键对象、Result、Evidence、验收人和回滚路径可定位。

模块 Gate 交付物、风险、责任人和截止时间已进入 36 周台账。

来源、版本、状态和 SHA-256 已登记；待补项明确保持 EVIDENCE-PENDING。

# 命名与对象代码冻结候选

本附录把 M00–M14 的系统代码、正式名称、ID 命名、Owner 字段和核心闭环作为统一候选规范，适用于本合订版内所有模块。

| module_id | system_code | system_name | system_name_en | status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M00 | GOV | AEOS 治理与总体架构 | AEOS Governance & Architecture | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M01 | Kernel | AEOS 核心内核 | AEOS Kernel | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M02 | EDP | 企业数据与证据平台 | Enterprise Data & Evidence Platform | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M03 | EBMS | 企业经营管理系统 | Enterprise Business Management System | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M04 | RDC | 研发自治中心 | R&D Autonomous Center | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M05 | CRM | 销售自治中心 | Sales Autonomous Center | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M06 | SPC | 交付自治中心 | Delivery Autonomous Center | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M07 | HLC | 人力后勤自治中心 | Human & Logistics Center | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M08 | QAC | 质量自治中心 | Quality Autonomous Center | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M09 | FAC | 财经自治中心 | Finance Autonomous Center | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M10 | POMS | 岗位与个人运营微系统 | Role & Personal Operations Micro-system | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M11 | IHC | 集成与智能硬件接入中心 | Integration & Intelligent Hardware Center | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M12 | DSO | DevSecOps 与可观测性质量中心 | DevSecOps, Observability & Quality Center | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M13 | Hub | 智能体员工自治管理中心 | AEOS Agent Workforce Center | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M14 | NOMI | 系统研发自治中心 | NOMI System Development Autonomous Center | CANDIDATE / NOT FROZEN |

## 统一 ID 与 Owner 字段

| 字段 | 语义 | Owner | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| tenant_id | 租户 | M01 | 所有跨租户对象和事件的隔离边界 |
| system_id | 系统 | M00 | System Registry 的系统唯一标识 |
| object_id | 对象 | M02 | Object/BusinessObject 的通用唯一标识 |
| event_id | 事件 | M02 | 状态变化、来源、主体和时间 |
| goal_id | 目标 | M03/业务中心 | 目标和指标关联 |
| decision_id | 决策 | M03/业务中心 | 决策案例和审批关联 |
| action_id | 行动 | 专业中心/M03/M14 | 行动、执行、回执和升级关联 |
| result_id | 结果 | 专业中心/M02 | 可验证业务或工程结果 |
| verification_id | 验证 | 专业中心/M02 | 验证动作和验证结论 |
| evidence_id | 证据 | M02 | 文件、测试、审批、回执、来源和哈希 |
| trace_id | 链路 | M02/M12 | 跨服务、跨模块和跨 Agent 追踪 |
| person_id | 人员 | M01 | 人员身份引用 |
| org_id | 组织 | M01 | 组织身份引用 |
| position_id | 岗位 | M01 | 岗位身份引用 |
| agent_id | 智能体 | M01/M13 | Agent 身份引用 |
| team_id | 团队 | M01/M13 | 组织或 Agent Team 引用 |
| task_id | 任务 | 专业中心/M14 | 业务任务或工程任务 |
| fact_owner | 事实 Owner | 对一个关键 Object/Result 只能有一个 | 负责事实定义、专业结果和最终事实责任 |
| record_owner | 记录 Owner | 通常为 M02 或产生记录的域 | 负责记录、证据、审计和留存 |
| processor | 处理者 | 执行计算、转换或动作的服务/Agent/人员 | 不自动获得事实 Owner 权限 |
| consumer | 消费者 | 读取或引用结果的模块 | 只能按契约消费，不复制事实 |
| verifier | 验证者 | 负责验证结果的人或岗位 | 对 Verification 结论负责 |

## AEOS 核心闭环

Object → Event → Exception（可选）→ Decision（可选）→ Action → Result → Verification → Evidence → Value → Learning。Fact 是 Object 当前被验证的事实状态，不是独立流程节点。

对象实体统一使用 Verification；动作统一使用 verify。数据库、Event 和内部 API 使用 snake_case；ViewModel 的 camelCase 必须由 Adapter 转换。