# M06 SPC 交付自治中心 最新方案

AEOS V7.2.2 | 当前执行候选 | 9 个月 36 周 | 建议起始日 2026-10-19

供应链、生产协同、交付、项目履约、容量、发运和交付质量的专业自治中心。

本方案以 AEOS 执行前评审总方案为当前基线。附件中的架构、边界、安全、Gate 和签批条件作为约束；待签批或待补证据内容继续保持对应状态。

# 一 当前目标

建立订单/项目到交付任务、计划、容量、发运、异常、验收和交付 Result/Evidence 的统一闭环。

# 二 Own 范围

Delivery Project、Delivery Task、Capacity、Shipment、Supplier/Material 状态和交付计划

交付风险、延期、缺料、质量和履约异常

交付专业 Result、验收、客户交付证据和改进 Action

交付 Agent/Skill 的专业边界和人工接管规则

# 三 Must Not 边界

不拥有销售订单、产品 BOM、财务收入/应收、质量放行或人员权限事实

不允许 Agent 直接变更供应商、发运、产能或客户承诺

不得以系统状态替代现场交付、质量或客户验收

# 四 核心对象与事实 Owner

| 对象域 | 定义 | Owner |
| --- | --- | --- |
| DeliveryProject/Task | 交付项目、任务、里程碑、责任和期限 | M06 |
| Capacity/Shipment | 产能、物料、发运、交期和执行状态 | M06 |
| DeliveryException | 延期、缺料、质量、供应商、客户和成本异常 | M06/M03 |
| DeliveryResult | 交付完成、客户验收、质量和价值结果 | M06/M02 |
| HandoverEvidence | 签收、照片、文件、验收和现场证据 | M06/M02 |

# 五 接口与协作

M05：消费商业订单和客户承诺引用

M04：消费产品、BOM、工程释放和变更引用

M08/M09/M11：接收质量、成本、设备和现场接入结果

M03/M13/M02：提交交付异常、Agent 工作负载、Result 和 Evidence

# 六 安全控制

供应商、客户、合同、交期、成本和现场数据分级隔离

发运、交期承诺、供应商切换、产能和外部通知需要审批

设备/现场接入通过 M11 受控网关，禁止 Agent 直接控制未登记设备

交付证据必须具备来源、时间、对象、责任和防篡改校验

# 七 36 周落地安排

| 周期 | Gate | 当前必须完成 |
| --- | --- | --- |
| W21–W24 | G5 | 建立交付任务、异常、结果、验收和证据闭环 |
| W25–W28 | G6 | 接入销售承诺、研发变更、质量、财务和 M13 Agent Workforce |
| W29–W32 | G7 | 完成供应商、现场、设备、数据外发、人工接管和恢复测试 |
| W33–W36 | G8 | 完成交付 KPI、复制模板、客户验收和运营移交 |

# 八 验收标准

至少一条交付项目从计划到验收、异常关闭和客户证据闭环

交期、容量、发运、质量和成本结果可关联

不可逆交付承诺和外部通知具有审批和审计

现场/设备异常具备人工接管、回滚和证据保全路径

# 九 当前来源与证据状态

| 来源 | 状态 | SHA-256 |
| --- | --- | --- |
| AEOS_最终资料归档_20261014_V7.2.2/03_原始资料镜像/供应链中台/SPC供应链与生产协同中台 vs AEOS V7.2 对标评估报告 V1.0.md | AVAILABLE / HASHED | 9693A912507A9C3B7AFE69288C91902498EAA861EF546502C5766F20B26AB7A7 |
| AEOS_最终资料归档_20261014_V7.2.2/03_原始资料镜像/供应链中台/SPC → AEOS M06 交付自治中心整改实施方案 V1.0.md | AVAILABLE / HASHED | BEADC78F03FD40E4F035C10ADDA25D0F431FD5783D13252EEEDA7FFEFB9AE155 |
| AEOS_最终资料归档_20261014_V7.2.2/02_标准与治理/本轮核查与更新候选/AEOS_V7.2_整体更新方案_M13_M14_V7.2.2.md | AVAILABLE / HASHED | 88733AEB764317596D097C822FC49C98450C7DA45EB40F6CE7BB079AFDD20B0D |

M06 采用供应链对标与整改资料作为当前领域输入；正式边界、Owner 和数据契约需在 G1 完成确认。 对应正式文件仍须按 System Registry V1.3 候选字段登记。

# 十 模块签批条件

M06 Owner 确认 Own 与 Must Not 边界。

M01/M02/M12/M13/M14 相关接口、权限、证据和安全条件已登记。

模块关键对象、Result、Evidence、验收人和回滚路径可定位。

模块 Gate 交付物、风险、责任人和截止时间已进入 36 周台账。

来源、版本、状态和 SHA-256 已登记；待补项明确保持 EVIDENCE-PENDING。

# 命名与对象代码冻结候选

本附录把 M00–M14 的系统代码、正式名称、ID 命名、Owner 字段和核心闭环作为统一候选规范，适用于本合订版内所有模块。

| module_id | system_code | system_name | system_name_en | status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M00 | GOV | AEOS 治理与总体架构 | AEOS Governance & Architecture | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M01 | Kernel | AEOS 核心内核 | AEOS Kernel | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M02 | EDP | 企业数据与证据平台 | Enterprise Data & Evidence Platform | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M03 | EBMS | 企业经营管理系统 | Enterprise Business Management System | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M04 | RDC | 研发自治中心 | R&D Autonomous Center | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M05 | CRM | 销售自治中心 | Sales Autonomous Center | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M06 | SPC | 交付自治中心 | Delivery Autonomous Center | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M07 | HLC | 人力后勤自治中心 | Human & Logistics Center | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M08 | QAC | 质量自治中心 | Quality Autonomous Center | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M09 | FAC | 财经自治中心 | Finance Autonomous Center | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M10 | POMS | 岗位与个人运营微系统 | Role & Personal Operations Micro-system | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M11 | IHC | 集成与智能硬件接入中心 | Integration & Intelligent Hardware Center | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M12 | DSO | DevSecOps 与可观测性质量中心 | DevSecOps, Observability & Quality Center | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M13 | Hub | 智能体员工自治管理中心 | AEOS Agent Workforce Center | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M14 | NOMI | 系统研发自治中心 | NOMI System Development Autonomous Center | CANDIDATE / NOT FROZEN |

## 统一 ID 与 Owner 字段

| 字段 | 语义 | Owner | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| tenant_id | 租户 | M01 | 所有跨租户对象和事件的隔离边界 |
| system_id | 系统 | M00 | System Registry 的系统唯一标识 |
| object_id | 对象 | M02 | Object/BusinessObject 的通用唯一标识 |
| event_id | 事件 | M02 | 状态变化、来源、主体和时间 |
| goal_id | 目标 | M03/业务中心 | 目标和指标关联 |
| decision_id | 决策 | M03/业务中心 | 决策案例和审批关联 |
| action_id | 行动 | 专业中心/M03/M14 | 行动、执行、回执和升级关联 |
| result_id | 结果 | 专业中心/M02 | 可验证业务或工程结果 |
| verification_id | 验证 | 专业中心/M02 | 验证动作和验证结论 |
| evidence_id | 证据 | M02 | 文件、测试、审批、回执、来源和哈希 |
| trace_id | 链路 | M02/M12 | 跨服务、跨模块和跨 Agent 追踪 |
| person_id | 人员 | M01 | 人员身份引用 |
| org_id | 组织 | M01 | 组织身份引用 |
| position_id | 岗位 | M01 | 岗位身份引用 |
| agent_id | 智能体 | M01/M13 | Agent 身份引用 |
| team_id | 团队 | M01/M13 | 组织或 Agent Team 引用 |
| task_id | 任务 | 专业中心/M14 | 业务任务或工程任务 |
| fact_owner | 事实 Owner | 对一个关键 Object/Result 只能有一个 | 负责事实定义、专业结果和最终事实责任 |
| record_owner | 记录 Owner | 通常为 M02 或产生记录的域 | 负责记录、证据、审计和留存 |
| processor | 处理者 | 执行计算、转换或动作的服务/Agent/人员 | 不自动获得事实 Owner 权限 |
| consumer | 消费者 | 读取或引用结果的模块 | 只能按契约消费，不复制事实 |
| verifier | 验证者 | 负责验证结果的人或岗位 | 对 Verification 结论负责 |

## AEOS 核心闭环

Object → Event → Exception（可选）→ Decision（可选）→ Action → Result → Verification → Evidence → Value → Learning。Fact 是 Object 当前被验证的事实状态，不是独立流程节点。

对象实体统一使用 Verification；动作统一使用 verify。数据库、Event 和内部 API 使用 snake_case；ViewModel 的 camelCase 必须由 Adapter 转换。