# M07 HLC 人力后勤自治中心 最新方案

AEOS V7.2.2 | 当前执行候选 | 9 个月 36 周 | 建议起始日 2026-10-19

人员、人才、组织支持、人力服务和后勤服务的专业自治中心；M01 保留身份/组织/岗位权威，M10 保留个人操作工作面。

本方案以 AEOS 执行前评审总方案为当前基线。附件中的架构、边界、安全、Gate 和签批条件作为约束；待签批或待补证据内容继续保持对应状态。

# 一 当前目标

建立人员服务、人才能力、岗位支持、培训、绩效、后勤请求与结果证据的可授权闭环。

# 二 Own 范围

人才能力、培训、绩效周期、招聘/任用流程的专业结果

HR/后勤服务请求、任务、异常、通知和验收

人员服务和后勤服务的专业规则、模板、结果和证据

与 M01 的组织/岗位引用及与 M10 的个人工作面协作

# 三 Must Not 边界

不拥有 Person/Org/Position 的身份主数据和权限事实

不把 HR 对标检查结果直接当作完整 POMS V2.2 原件

涉及人事、薪酬、健康、身份和考核的动作不得无人工复核自动执行

# 四 核心对象与事实 Owner

| 对象域 | 定义 | Owner |
| --- | --- | --- |
| TalentProfile | 能力、技能、培训、认证和发展目标引用 | M07 |
| HRServiceRequest | 人力服务请求、处理、结果和证据 | M07 |
| Training/Performance | 培训、评估、绩效周期和结果 | M07 |
| LogisticsRequest | 后勤、资产、空间、服务请求和验收 | M07 |
| Person/Org/PositionRef | 人员、组织和岗位的引用 | M01 |

# 五 接口与协作

M01：引用人员、组织、岗位、授权和职责分离

M10：提供个人待办、异常、结果、通知和 Personal Agent 上下文

M13：管理 HR/后勤 Agent 的岗位、工作量、质量和成本

M02/M03：提交服务 Result、异常、决策、行动和 Evidence

# 六 安全控制

人事、薪酬、健康、身份和绩效数据强制分级、最小权限、脱敏和审计

招聘、任用、绩效、权限、薪酬、离职和资产回收需要人工审批

模型和 Agent 不得依据敏感属性作未经批准的自动决定

个人数据导出、共享、留存和删除有授权、期限和证明

# 七 36 周落地安排

| 周期 | Gate | 当前必须完成 |
| --- | --- | --- |
| W25–W28 | G6 | 建立 HR/后勤服务、个人工作面、Agent 任务和结果闭环 |
| W29–W32 | G7 | 完成个人敏感数据、访问撤销、模型偏差和人工复核测试 |
| W33–W36 | G8 | 完成服务 KPI、运营移交、培训和复制模板 |

# 八 验收标准

人员和岗位引用全部来自 M01，M07 不维护第二套身份权威

敏感人事动作有人工审批、审计和撤销路径

服务请求从提出到 Result、Verification、Evidence 可追踪

M07 与 M10/POMS 的边界明确；POMS 证据不足时保持候选状态

# 九 当前来源与证据状态

| 来源 | 状态 | SHA-256 |
| --- | --- | --- |
| AEOS_最终资料归档_20261014_V7.2.2/03_原始资料镜像/人力资源自治中心/AEOS_V7.2_恒聘通_HRM_对标检查报告_V0.1.md | AVAILABLE / HASHED | 0D4820790954349F0FC3FC9B8C3A14B4DB9D3B43860FB499A65260238E5FDC82 |
| AEOS_最终资料归档_20261014_V7.2.2/02_标准与治理/本轮核查与更新候选/POMS_V2.2_来源核验与待加载记录_V1.1.md | AVAILABLE / HASHED | 6AA46B680B384F38F9D73CB46CB0C7A0D7A219340FBA8935C5E8677F4B64B3A2 |
| AEOS_最终资料归档_20261014_V7.2.2/02_标准与治理/本轮核查与更新候选/AEOS_P0-01_System_Registry_V1.2_M13_M14同步候选.md | AVAILABLE / HASHED | 01E5B3389DC0C208D4A60BD514A860DD44F3E4B032E073AB31075953E342285D |

当前人力资料以对标检查为主，不能替代 POMS V2.2；正式 POMS 文件、来源、版本和 SHA-256 仍是 M07/M10 进入正式矩阵的前置条件。 对应正式文件仍须按 System Registry V1.3 候选字段登记。

# 十 模块签批条件

M07 Owner 确认 Own 与 Must Not 边界。

M01/M02/M12/M13/M14 相关接口、权限、证据和安全条件已登记。

模块关键对象、Result、Evidence、验收人和回滚路径可定位。

模块 Gate 交付物、风险、责任人和截止时间已进入 36 周台账。

来源、版本、状态和 SHA-256 已登记；待补项明确保持 EVIDENCE-PENDING。

# 命名与对象代码冻结候选

本附录把 M00–M14 的系统代码、正式名称、ID 命名、Owner 字段和核心闭环作为统一候选规范，适用于本合订版内所有模块。

| module_id | system_code | system_name | system_name_en | status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M00 | GOV | AEOS 治理与总体架构 | AEOS Governance & Architecture | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M01 | Kernel | AEOS 核心内核 | AEOS Kernel | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M02 | EDP | 企业数据与证据平台 | Enterprise Data & Evidence Platform | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M03 | EBMS | 企业经营管理系统 | Enterprise Business Management System | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M04 | RDC | 研发自治中心 | R&D Autonomous Center | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M05 | CRM | 销售自治中心 | Sales Autonomous Center | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M06 | SPC | 交付自治中心 | Delivery Autonomous Center | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M07 | HLC | 人力后勤自治中心 | Human & Logistics Center | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M08 | QAC | 质量自治中心 | Quality Autonomous Center | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M09 | FAC | 财经自治中心 | Finance Autonomous Center | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M10 | POMS | 岗位与个人运营微系统 | Role & Personal Operations Micro-system | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M11 | IHC | 集成与智能硬件接入中心 | Integration & Intelligent Hardware Center | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M12 | DSO | DevSecOps 与可观测性质量中心 | DevSecOps, Observability & Quality Center | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M13 | Hub | 智能体员工自治管理中心 | AEOS Agent Workforce Center | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M14 | NOMI | 系统研发自治中心 | NOMI System Development Autonomous Center | CANDIDATE / NOT FROZEN |

## 统一 ID 与 Owner 字段

| 字段 | 语义 | Owner | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| tenant_id | 租户 | M01 | 所有跨租户对象和事件的隔离边界 |
| system_id | 系统 | M00 | System Registry 的系统唯一标识 |
| object_id | 对象 | M02 | Object/BusinessObject 的通用唯一标识 |
| event_id | 事件 | M02 | 状态变化、来源、主体和时间 |
| goal_id | 目标 | M03/业务中心 | 目标和指标关联 |
| decision_id | 决策 | M03/业务中心 | 决策案例和审批关联 |
| action_id | 行动 | 专业中心/M03/M14 | 行动、执行、回执和升级关联 |
| result_id | 结果 | 专业中心/M02 | 可验证业务或工程结果 |
| verification_id | 验证 | 专业中心/M02 | 验证动作和验证结论 |
| evidence_id | 证据 | M02 | 文件、测试、审批、回执、来源和哈希 |
| trace_id | 链路 | M02/M12 | 跨服务、跨模块和跨 Agent 追踪 |
| person_id | 人员 | M01 | 人员身份引用 |
| org_id | 组织 | M01 | 组织身份引用 |
| position_id | 岗位 | M01 | 岗位身份引用 |
| agent_id | 智能体 | M01/M13 | Agent 身份引用 |
| team_id | 团队 | M01/M13 | 组织或 Agent Team 引用 |
| task_id | 任务 | 专业中心/M14 | 业务任务或工程任务 |
| fact_owner | 事实 Owner | 对一个关键 Object/Result 只能有一个 | 负责事实定义、专业结果和最终事实责任 |
| record_owner | 记录 Owner | 通常为 M02 或产生记录的域 | 负责记录、证据、审计和留存 |
| processor | 处理者 | 执行计算、转换或动作的服务/Agent/人员 | 不自动获得事实 Owner 权限 |
| consumer | 消费者 | 读取或引用结果的模块 | 只能按契约消费，不复制事实 |
| verifier | 验证者 | 负责验证结果的人或岗位 | 对 Verification 结论负责 |

## AEOS 核心闭环

Object → Event → Exception（可选）→ Decision（可选）→ Action → Result → Verification → Evidence → Value → Learning。Fact 是 Object 当前被验证的事实状态，不是独立流程节点。

对象实体统一使用 Verification；动作统一使用 verify。数据库、Event 和内部 API 使用 snake_case；ViewModel 的 camelCase 必须由 Adapter 转换。