# M08 QAC 质量自治中心 最新方案

AEOS V7.2.2 | 当前执行候选 | 9 个月 36 周 | 建议起始日 2026-10-19

质量规则、验证、缺陷、例外、现场质量、CAPA 和质量证据的专业自治中心；质量结论由专业责任人验收。

本方案以 AEOS 执行前评审总方案为当前基线。附件中的架构、边界、安全、Gate 和签批条件作为约束；待签批或待补证据内容继续保持对应状态。

# 一 当前目标

将质量计划、检验、缺陷、异常、纠正预防、放行和质量价值纳入统一 Object/Event/Result/Evidence 闭环。

# 二 Own 范围

质量规则、检查计划、检验任务、缺陷、质量异常和 CAPA

质量验证、放行建议、质量 Result、证据和趋势指标

现场质量、供应商质量、产品质量和交付质量的专业判断

质量 Agent/Skill 的受控建议、抽检、归因和学习

# 三 Must Not 边界

不拥有产品工程主数据、交付计划、财务价值或系统发布权限

不让自动质量评分直接替代法规、工艺、客户或专业负责人签字

不允许质量数据静默修改或缺陷无证据关闭

# 四 核心对象与事实 Owner

| 对象域 | 定义 | Owner |
| --- | --- | --- |
| QualityRule/Plan | 质量规则、检查计划、版本和适用范围 | M08 |
| Inspection/Test | 检验、测试、样本、设备、方法和结果 | M08/M04/M12 |
| Defect/Nonconformity | 缺陷、不符合、严重度、原因和证据 | M08 |
| CAPA | 纠正预防措施、责任、期限、验证和关闭 | M08 |
| QualityRelease | 质量放行建议、审批、限制和证据 | M08/业务 Owner |

# 五 接口与协作

M04/M06/M11：接收研发、交付、设备和现场质量输入

M12：接收软件质量、扫描、测试、漏洞和发布门禁结果

M02/M03：提交质量 Result、Exception、Decision、Action、Evidence

M13/M14：管理质量 Agent 工作和涉及系统质量门禁

# 六 安全控制

质量、客户、法规、产品和现场证据分级管理、不可静默覆盖

放行、封存、返工、召回和外部质量通知需人工审批

检验设备和现场接入采用 M11 设备身份和网络分区

质量结论可追溯到规则版本、样本、方法、人员/Agent 和 Evidence

# 七 36 周落地安排

| 周期 | Gate | 当前必须完成 |
| --- | --- | --- |
| W25–W28 | G6 | 建立质量规则、缺陷、CAPA、Result/Evidence 与业务闭环 |
| W29–W32 | G7 | 完成质量数据防篡改、现场接入、扫描、放行和人工接管测试 |
| W33–W36 | G8 | 完成质量 KPI、审计、复制模板和运营移交 |

# 八 验收标准

缺陷/不符合从识别到 CAPA、验证和关闭有完整证据

关键放行、召回、返工和客户质量动作有人工授权

质量结果可回放并能关联规则、样本、设备、人员/Agent 和时间

质量系统与 M04/M06/M12/M11 边界清晰

# 九 当前来源与证据状态

| 来源 | 状态 | SHA-256 |
| --- | --- | --- |
| AEOS_最终资料归档_20261014_V7.2.2/02_标准与治理/本轮核查与更新候选/AEOS_V7.2_整体更新方案_M13_M14_V7.2.2.md | AVAILABLE / HASHED | 88733AEB764317596D097C822FC49C98450C7DA45EB40F6CE7BB079AFDD20B0D |
| AEOS_最终资料归档_20261014_V7.2.2/03_原始资料镜像/研发自治中心/V1.1版/AEOS_研发自治中心_PLM-2迭代解决方案与行动计划_V1.1_2026-09-23.docx | AVAILABLE / HASHED | A9A63576904908CC1EFBD5B30BD2424457D05284E60785C714C4BAE21A701026 |
| AEOS_最终资料归档_20261014_V7.2.2/03_原始资料镜像/供应链中台/SPC供应链与生产协同中台 vs AEOS V7.2 对标评估报告 V1.0.md | AVAILABLE / HASHED | 9693A912507A9C3B7AFE69288C91902498EAA861EF546502C5766F20B26AB7A7 |

当前没有独立质量中心正式主方案，本方案为当前架构下的执行候选；需在 G0 指定质量 Owner 并在 G1 补齐质量契约。 对应正式文件仍须按 System Registry V1.3 候选字段登记。

# 十 模块签批条件

M08 Owner 确认 Own 与 Must Not 边界。

M01/M02/M12/M13/M14 相关接口、权限、证据和安全条件已登记。

模块关键对象、Result、Evidence、验收人和回滚路径可定位。

模块 Gate 交付物、风险、责任人和截止时间已进入 36 周台账。

来源、版本、状态和 SHA-256 已登记；待补项明确保持 EVIDENCE-PENDING。

# 命名与对象代码冻结候选

本附录把 M00–M14 的系统代码、正式名称、ID 命名、Owner 字段和核心闭环作为统一候选规范，适用于本合订版内所有模块。

| module_id | system_code | system_name | system_name_en | status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M00 | GOV | AEOS 治理与总体架构 | AEOS Governance & Architecture | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M01 | Kernel | AEOS 核心内核 | AEOS Kernel | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M02 | EDP | 企业数据与证据平台 | Enterprise Data & Evidence Platform | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M03 | EBMS | 企业经营管理系统 | Enterprise Business Management System | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M04 | RDC | 研发自治中心 | R&D Autonomous Center | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M05 | CRM | 销售自治中心 | Sales Autonomous Center | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M06 | SPC | 交付自治中心 | Delivery Autonomous Center | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M07 | HLC | 人力后勤自治中心 | Human & Logistics Center | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M08 | QAC | 质量自治中心 | Quality Autonomous Center | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M09 | FAC | 财经自治中心 | Finance Autonomous Center | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M10 | POMS | 岗位与个人运营微系统 | Role & Personal Operations Micro-system | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M11 | IHC | 集成与智能硬件接入中心 | Integration & Intelligent Hardware Center | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M12 | DSO | DevSecOps 与可观测性质量中心 | DevSecOps, Observability & Quality Center | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M13 | Hub | 智能体员工自治管理中心 | AEOS Agent Workforce Center | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M14 | NOMI | 系统研发自治中心 | NOMI System Development Autonomous Center | CANDIDATE / NOT FROZEN |

## 统一 ID 与 Owner 字段

| 字段 | 语义 | Owner | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| tenant_id | 租户 | M01 | 所有跨租户对象和事件的隔离边界 |
| system_id | 系统 | M00 | System Registry 的系统唯一标识 |
| object_id | 对象 | M02 | Object/BusinessObject 的通用唯一标识 |
| event_id | 事件 | M02 | 状态变化、来源、主体和时间 |
| goal_id | 目标 | M03/业务中心 | 目标和指标关联 |
| decision_id | 决策 | M03/业务中心 | 决策案例和审批关联 |
| action_id | 行动 | 专业中心/M03/M14 | 行动、执行、回执和升级关联 |
| result_id | 结果 | 专业中心/M02 | 可验证业务或工程结果 |
| verification_id | 验证 | 专业中心/M02 | 验证动作和验证结论 |
| evidence_id | 证据 | M02 | 文件、测试、审批、回执、来源和哈希 |
| trace_id | 链路 | M02/M12 | 跨服务、跨模块和跨 Agent 追踪 |
| person_id | 人员 | M01 | 人员身份引用 |
| org_id | 组织 | M01 | 组织身份引用 |
| position_id | 岗位 | M01 | 岗位身份引用 |
| agent_id | 智能体 | M01/M13 | Agent 身份引用 |
| team_id | 团队 | M01/M13 | 组织或 Agent Team 引用 |
| task_id | 任务 | 专业中心/M14 | 业务任务或工程任务 |
| fact_owner | 事实 Owner | 对一个关键 Object/Result 只能有一个 | 负责事实定义、专业结果和最终事实责任 |
| record_owner | 记录 Owner | 通常为 M02 或产生记录的域 | 负责记录、证据、审计和留存 |
| processor | 处理者 | 执行计算、转换或动作的服务/Agent/人员 | 不自动获得事实 Owner 权限 |
| consumer | 消费者 | 读取或引用结果的模块 | 只能按契约消费，不复制事实 |
| verifier | 验证者 | 负责验证结果的人或岗位 | 对 Verification 结论负责 |

## AEOS 核心闭环

Object → Event → Exception（可选）→ Decision（可选）→ Action → Result → Verification → Evidence → Value → Learning。Fact 是 Object 当前被验证的事实状态，不是独立流程节点。

对象实体统一使用 Verification；动作统一使用 verify。数据库、Event 和内部 API 使用 snake_case；ViewModel 的 camelCase 必须由 Adapter 转换。