# M11 IHC 集成与智能硬件接入中心 最新方案

AEOS V7.2.2 | 当前执行候选 | 9 个月 36 周 | 建议起始日 2026-10-19

外部系统、会议、消息、智能硬件、现场和设备接入中心；将接入事件转化为受控 Event、Decision、Action、Result 和 Evidence。

本方案以 AEOS 执行前评审总方案为当前基线。附件中的架构、边界、安全、Gate 和签批条件作为约束；待签批或待补证据内容继续保持对应状态。

# 一 当前目标

通过连接器、设备网关、会议模块和接入审计，把外部输入和现场操作纳入 AEOS 统一契约和安全控制。

# 二 Own 范围

连接器、Outbox、Webhook、设备身份、会议输入和现场接入适配

Meeting/ASR/文档/图片/设备事件到 Event、Decision、Action、Evidence 的转换

设备/会议/现场接入的重试、幂等、授权、状态和审计

接入层可观测性、限流、隔离、降级和人工接管

# 三 Must Not 边界

不让 Meeting 成为全局业务主对象；会议输入必须降维为 AEOS Event/Decision、Action 等通用对象

不允许连接器直接跨域写业务库或执行未经授权的外部副作用

不把会议助手或设备报告直接当作所有业务系统的正式标准

# 四 核心对象与事实 Owner

| 对象域 | 定义 | Owner |
| --- | --- | --- |
| Connector/Integration | 连接器、版本、凭证、租户、状态和策略 | M11/M01 |
| Meeting/SourceEvent | 会议、ASR、文档、图片、外部事件和来源 | M11/M02 |
| Device/AccessEvent | 设备、现场、远程访问和操作事件 | M11/M02 |
| Action/Notification | 通知、任务、外部发送、现场动作 | M11/M02/M01 |
| IntegrationEvidence | 来源、时间、响应、重试、回执和审计 | M02 |

# 五 接口与协作

M01：设备/连接器身份、权限、凭证、Guard 和租户

M02：统一 Event、Result、Evidence、Audit、Outbox 和 Trace

M03/M05/M06/M07/M09：接收各域通知、会议、现场和外部系统输入

M12：运行观测、密钥、网络分段、告警和发布门禁

# 六 安全控制

连接器凭证存于 Secret 管理，短时化、轮换、分租户和可撤销

外部内容、会议转写、附件、网页和设备数据按不可信输入处理

设备和现场动作采用白名单、审批、人审、双人复核、限时授权和断路器

出网白名单、域名/地址限制、签名回执、重放保护、限流和异常隔离

# 七 36 周落地安排

| 周期 | Gate | 当前必须完成 |
| --- | --- | --- |
| W17–W20 | G4 | 完成 Meeting/Connector/Outbox 到 Decision、Action/Result/Evidence 的最小闭环 |
| W25–W28 | G6 | 接入 M05/M06/M07/M13 的通知、会议和现场证据 |
| W29–W32 | G7 | 完成凭证、Prompt Injection、出网、设备控制和恢复演练 |
| W33–W36 | G8 | 完成连接器目录、值班、告警、培训和复制包 |

# 八 验收标准

外部输入可追踪到来源、身份、时间、策略、Action、回执和 Evidence

所有外部写入、发送、设备和现场动作有审批/审计/回滚或人工接管

连接器重试、幂等、断网、凭证撤销和降级测试通过

Meeting 作为接入模块服务 AEOS 通用对象，不形成平行主数据体系

# 九 当前来源与证据状态

| 来源 | 状态 | SHA-256 |
| --- | --- | --- |
| AEOS_最终资料归档_20261014_V7.2.2/03_原始资料镜像/会议系统-AEOS/meeting-helper_AEOS_V7.2_适配评估正式报告_V1.0.docx | AVAILABLE / HASHED | 5BCDFB8984002099BD567EA9230162E49C7900D9721593B11436E3879636C5D2 |
| AEOS_最终资料归档_20261014_V7.2.2/03_原始资料镜像/AEOS V7.2 完整合并版deep-research-report (4).md | AVAILABLE / HASHED | 9D744BF04720564B84C540FF7BEE48DE4FB3C41044D99E4CB930E0CC3D02C438 |
| AEOS_最终资料归档_20261014_V7.2.2/02_标准与治理/本轮核查与更新候选/AEOS_V7.2_整体更新方案_M13_M14_V7.2.2.md | AVAILABLE / HASHED | 88733AEB764317596D097C822FC49C98450C7DA45EB40F6CE7BB079AFDD20B0D |

meeting-helper 适合作为 M11 的 Meeting Module/接入能力；正式接入需完成连接器、设备、凭证和安全验收。 对应正式文件仍须按 System Registry V1.3 候选字段登记。

# 十 模块签批条件

M11 Owner 确认 Own 与 Must Not 边界。

M01/M02/M12/M13/M14 相关接口、权限、证据和安全条件已登记。

模块关键对象、Result、Evidence、验收人和回滚路径可定位。

模块 Gate 交付物、风险、责任人和截止时间已进入 36 周台账。

来源、版本、状态和 SHA-256 已登记；待补项明确保持 EVIDENCE-PENDING。

# 命名与对象代码冻结候选

本附录把 M00–M14 的系统代码、正式名称、ID 命名、Owner 字段和核心闭环作为统一候选规范，适用于本合订版内所有模块。

| module_id | system_code | system_name | system_name_en | status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M00 | GOV | AEOS 治理与总体架构 | AEOS Governance & Architecture | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M01 | Kernel | AEOS 核心内核 | AEOS Kernel | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M02 | EDP | 企业数据与证据平台 | Enterprise Data & Evidence Platform | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M03 | EBMS | 企业经营管理系统 | Enterprise Business Management System | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M04 | RDC | 研发自治中心 | R&D Autonomous Center | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M05 | CRM | 销售自治中心 | Sales Autonomous Center | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M06 | SPC | 交付自治中心 | Delivery Autonomous Center | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M07 | HLC | 人力后勤自治中心 | Human & Logistics Center | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M08 | QAC | 质量自治中心 | Quality Autonomous Center | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M09 | FAC | 财经自治中心 | Finance Autonomous Center | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M10 | POMS | 岗位与个人运营微系统 | Role & Personal Operations Micro-system | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M11 | IHC | 集成与智能硬件接入中心 | Integration & Intelligent Hardware Center | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M12 | DSO | DevSecOps 与可观测性质量中心 | DevSecOps, Observability & Quality Center | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M13 | Hub | 智能体员工自治管理中心 | AEOS Agent Workforce Center | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M14 | NOMI | 系统研发自治中心 | NOMI System Development Autonomous Center | CANDIDATE / NOT FROZEN |

## 统一 ID 与 Owner 字段

| 字段 | 语义 | Owner | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| tenant_id | 租户 | M01 | 所有跨租户对象和事件的隔离边界 |
| system_id | 系统 | M00 | System Registry 的系统唯一标识 |
| object_id | 对象 | M02 | Object/BusinessObject 的通用唯一标识 |
| event_id | 事件 | M02 | 状态变化、来源、主体和时间 |
| goal_id | 目标 | M03/业务中心 | 目标和指标关联 |
| decision_id | 决策 | M03/业务中心 | 决策案例和审批关联 |
| action_id | 行动 | 专业中心/M03/M14 | 行动、执行、回执和升级关联 |
| result_id | 结果 | 专业中心/M02 | 可验证业务或工程结果 |
| verification_id | 验证 | 专业中心/M02 | 验证动作和验证结论 |
| evidence_id | 证据 | M02 | 文件、测试、审批、回执、来源和哈希 |
| trace_id | 链路 | M02/M12 | 跨服务、跨模块和跨 Agent 追踪 |
| person_id | 人员 | M01 | 人员身份引用 |
| org_id | 组织 | M01 | 组织身份引用 |
| position_id | 岗位 | M01 | 岗位身份引用 |
| agent_id | 智能体 | M01/M13 | Agent 身份引用 |
| team_id | 团队 | M01/M13 | 组织或 Agent Team 引用 |
| task_id | 任务 | 专业中心/M14 | 业务任务或工程任务 |
| fact_owner | 事实 Owner | 对一个关键 Object/Result 只能有一个 | 负责事实定义、专业结果和最终事实责任 |
| record_owner | 记录 Owner | 通常为 M02 或产生记录的域 | 负责记录、证据、审计和留存 |
| processor | 处理者 | 执行计算、转换或动作的服务/Agent/人员 | 不自动获得事实 Owner 权限 |
| consumer | 消费者 | 读取或引用结果的模块 | 只能按契约消费，不复制事实 |
| verifier | 验证者 | 负责验证结果的人或岗位 | 对 Verification 结论负责 |

## AEOS 核心闭环

Object → Event → Exception（可选）→ Decision（可选）→ Action → Result → Verification → Evidence → Value → Learning。Fact 是 Object 当前被验证的事实状态，不是独立流程节点。

对象实体统一使用 Verification；动作统一使用 verify。数据库、Event 和内部 API 使用 snake_case；ViewModel 的 camelCase 必须由 Adapter 转换。