# M01 Kernel AEOS 核心内核 最新方案

AEOS V7.2.2 | 当前执行候选 | 9 个月 36 周 | 建议起始日 2026-10-19

AEOS 的身份、组织、岗位、权限、Policy 和 Guard 内核，是人、Agent、服务和设备访问系统能力的唯一授权入口。

本方案以 AEOS 执行前评审总方案为当前基线。附件中的架构、边界、安全、Gate 和签批条件作为约束；待签批或待补证据内容继续保持对应状态。

# 一 当前目标

统一 person_id、org_id、position_id、agent_id、team_id、service_id 和 device_id 的引用关系，确保最小权限、租户隔离、撤权和职责分离可验证。

# 二 Own 范围

Person/Organization/Position 的 canonical identity 引用

Agent、服务和设备身份的注册、绑定、状态和撤销

RBAC+ABAC、Policy、Guard、授权决定和高风险动作审批前置

租户、职责分离、Break-glass、撤权和权限审计

# 三 Must Not 边界

不拥有业务 Customer、Order、Finance、Quality 或研发成果

不把客户端字段、Agent 自报身份或业务角色名当作授权事实

不允许模块自行维护第二套权限事实或直接修改 M01 权威数据

# 四 核心对象与事实 Owner

| 对象域 | 定义 | Owner |
| --- | --- | --- |
| CanonicalIdentity | person, org, position, agent, team, service, device 的稳定引用 | M01 |
| Permission/Policy | 主体、资源、动作、条件、租户、有效期 | M01 |
| GuardDecision | 允许, 拒绝, 需人工审批、依据、策略版本 | M01/M02 |
| Grant/Revocation | 授权、撤权、原因、时间、执行结果 | M01/M02 |
| AccessAudit | 访问主体、对象、动作、结果、Trace | M01/M02 |

# 五 接口与协作

M02：记录授权决定、撤权、特权访问和审计证据

M13：Agent Workforce身份和岗位引用；M14：研发 Agent 和服务身份引用

所有业务中心：通过 API/Policy/Guard 获取授权，不直接读写权限表

# 六 安全控制

MFA、短时凭证、服务身份轮换、默认拒绝和最小权限

高风险动作采用 maker-checker、双人复核或业务 Owner 确认

撤权、租户切换、Break-glass 和权限提升必须实时审计

跨租户、对象级和字段级授权测试列为 G7 前置

# 七 36 周落地安排

| 周期 | Gate | 当前必须完成 |
| --- | --- | --- |
| W05–W08 | G1 | 统一身份、岗位、Agent、服务和设备 ID；定义 Policy/Guard 契约 |
| W09–W16 | G2/G3 | 完成租户隔离、撤权、审计和共享授权底座 |
| W17–W28 | G4–G6 | 为业务中心、M13、M14 接入岗位和动作权限 |
| W29–W36 | G7/G8 | 完成越权、跨租户、密钥、人工接管和恢复演练 |

# 八 验收标准

关键主体和对象均可唯一引用，撤权可在运行链路生效

RBAC+ABAC、租户隔离、对象级权限和职责分离测试通过

特权操作和高风险 Agent 调用 100% 有审计

任何模块无法绕过 M01 获得生产、资金、设备或数据导出权限

# 九 当前来源与证据状态

| 来源 | 状态 | SHA-256 |
| --- | --- | --- |
| AEOS_最终资料归档_20261014_V7.2.2/02_标准与治理/本轮核查与更新候选/AEOS_P0-01_System_Registry_V1.2_M13_M14同步候选.md | AVAILABLE / HASHED | 01E5B3389DC0C208D4A60BD514A860DD44F3E4B032E073AB31075953E342285D |
| AEOS_最终资料归档_20261014_V7.2.2/02_标准与治理/本轮核查与更新候选/AEOS_P0-02_Module_Mapping_Matrix_V1.2_M13_M14同步候选.md | AVAILABLE / HASHED | C3C4D10C8B916A795655E8C5C79599C625A5AE6AD6A4B22C06D809423A5690F6 |
| AEOS_最终资料归档_20261014_V7.2.2/02_标准与治理/本轮核查与更新候选/AEOS_P0-03_Data_Ownership.md | MISSING / EVIDENCE-PENDING |  |

P0-03 Data Ownership、P0-04 Object ID、P0-05 Contract Pack 尚需正式文件、来源、版本和 SHA-256 后进入正式矩阵。 对应正式文件仍须按 System Registry V1.3 候选字段登记。

# 十 模块签批条件

M01 Owner 确认 Own 与 Must Not 边界。

M01/M02/M12/M13/M14 相关接口、权限、证据和安全条件已登记。

模块关键对象、Result、Evidence、验收人和回滚路径可定位。

模块 Gate 交付物、风险、责任人和截止时间已进入 36 周台账。

来源、版本、状态和 SHA-256 已登记；待补项明确保持 EVIDENCE-PENDING。

# 命名与对象代码冻结候选

本附录把 M00–M14 的系统代码、正式名称、ID 命名、Owner 字段和核心闭环作为统一候选规范，适用于本合订版内所有模块。

| module_id | system_code | system_name | system_name_en | status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M00 | GOV | AEOS 治理与总体架构 | AEOS Governance & Architecture | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M01 | Kernel | AEOS 核心内核 | AEOS Kernel | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M02 | EDP | 企业数据与证据平台 | Enterprise Data & Evidence Platform | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M03 | EBMS | 企业经营管理系统 | Enterprise Business Management System | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M04 | RDC | 研发自治中心 | R&D Autonomous Center | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M05 | CRM | 销售自治中心 | Sales Autonomous Center | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M06 | SPC | 交付自治中心 | Delivery Autonomous Center | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M07 | HLC | 人力后勤自治中心 | Human & Logistics Center | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M08 | QAC | 质量自治中心 | Quality Autonomous Center | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M09 | FAC | 财经自治中心 | Finance Autonomous Center | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M10 | POMS | 岗位与个人运营微系统 | Role & Personal Operations Micro-system | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M11 | IHC | 集成与智能硬件接入中心 | Integration & Intelligent Hardware Center | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M12 | DSO | DevSecOps 与可观测性质量中心 | DevSecOps, Observability & Quality Center | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M13 | Hub | 智能体员工自治管理中心 | AEOS Agent Workforce Center | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M14 | NOMI | 系统研发自治中心 | NOMI System Development Autonomous Center | CANDIDATE / NOT FROZEN |

## 统一 ID 与 Owner 字段

| 字段 | 语义 | Owner | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| tenant_id | 租户 | M01 | 所有跨租户对象和事件的隔离边界 |
| system_id | 系统 | M00 | System Registry 的系统唯一标识 |
| object_id | 对象 | M02 | Object/BusinessObject 的通用唯一标识 |
| event_id | 事件 | M02 | 状态变化、来源、主体和时间 |
| goal_id | 目标 | M03/业务中心 | 目标和指标关联 |
| decision_id | 决策 | M03/业务中心 | 决策案例和审批关联 |
| action_id | 行动 | 专业中心/M03/M14 | 行动、执行、回执和升级关联 |
| result_id | 结果 | 专业中心/M02 | 可验证业务或工程结果 |
| verification_id | 验证 | 专业中心/M02 | 验证动作和验证结论 |
| evidence_id | 证据 | M02 | 文件、测试、审批、回执、来源和哈希 |
| trace_id | 链路 | M02/M12 | 跨服务、跨模块和跨 Agent 追踪 |
| person_id | 人员 | M01 | 人员身份引用 |
| org_id | 组织 | M01 | 组织身份引用 |
| position_id | 岗位 | M01 | 岗位身份引用 |
| agent_id | 智能体 | M01/M13 | Agent 身份引用 |
| team_id | 团队 | M01/M13 | 组织或 Agent Team 引用 |
| task_id | 任务 | 专业中心/M14 | 业务任务或工程任务 |
| fact_owner | 事实 Owner | 对一个关键 Object/Result 只能有一个 | 负责事实定义、专业结果和最终事实责任 |
| record_owner | 记录 Owner | 通常为 M02 或产生记录的域 | 负责记录、证据、审计和留存 |
| processor | 处理者 | 执行计算、转换或动作的服务/Agent/人员 | 不自动获得事实 Owner 权限 |
| consumer | 消费者 | 读取或引用结果的模块 | 只能按契约消费，不复制事实 |
| verifier | 验证者 | 负责验证结果的人或岗位 | 对 Verification 结论负责 |

## AEOS 核心闭环

Object → Event → Exception（可选）→ Decision（可选）→ Action → Result → Verification → Evidence → Value → Learning。Fact 是 Object 当前被验证的事实状态，不是独立流程节点。

对象实体统一使用 Verification；动作统一使用 verify。数据库、Event 和内部 API 使用 snake_case；ViewModel 的 camelCase 必须由 Adapter 转换。