# M02 EDP 企业数据与证据平台 最新方案

AEOS V7.2.2 | 当前执行候选 | 9 个月 36 周 | 建议起始日 2026-10-19

AEOS 的企业事实、事件、结果、证据、审计、指标、价值和 Trace 统一关联平台，任何模块通过契约使用，不直接跨域写库。

本方案以 AEOS 执行前评审总方案为当前基线。附件中的架构、边界、安全、Gate 和签批条件作为约束；待签批或待补证据内容继续保持对应状态。

# 一 当前目标

建立 Fact/Object → Event → Decision、Action → Result → Verification → Evidence 的可回放闭环，支持业务、Agent 和工程结果的可验证、可审计和可恢复。

# 二 Own 范围

BusinessObject、Event、Result、Evidence、Audit、Metric、Value、Trace 的通用模型

数据域、事实 Owner、来源 Provenance、质量规则、Outbox 和重放

API/Event/Result/Evidence/Decision、Action Contract 的执行和版本管理

租户隔离、数据分级、留存、备份、血缘、审计和证据索引

# 三 Must Not 边界

不拥有各业务专业事实和算法结果；专业中心保留事实 Owner

不允许 EBMS、Agent 或业务模块直接访问其他域数据库

不以日志、页面状态或聊天文本替代 Result/Evidence

# 四 核心对象与事实 Owner

| 对象域 | 定义 | Owner |
| --- | --- | --- |
| BusinessObject | 业务对象和事实状态 | 专业中心 |
| Event | 状态变化、来源、时间、主体、对象 | M02 |
| Result、Metric、Value | 计算结果、指标、价值、版本、口径 | 专业中心/M02 |
| Evidence/Provenance | 文件、截图、测试、审批、来源、哈希 | M02 |
| Decision、Action/Verification | 决策、执行、验证、关闭和学习 | M03/业务中心/M02 |

# 五 接口与协作

M03：只消费 Result、Metric、Exception、Decision、Action、Evidence

M13：接收 Agent 运行、工作量、成本、绩效和退出证据

M14：接收需求、变更、构建、测试、发布、部署、回滚和漏洞证据

M01/M12：记录授权、扫描、发布、告警和恢复证据

# 六 安全控制

数据分级、字段脱敏、租户隔离、传输/存储加密和密钥轮换

Evidence 只追加或版本化，不允许静默覆盖；删除/留存需要授权和证明

Outbox、幂等、重试上限、死信和重放保护，防止重复外部副作用

敏感数据导出、跨租户查询和 Evidence 分享需要审批和审计

# 七 36 周落地安排

| 周期 | Gate | 当前必须完成 |
| --- | --- | --- |
| W05–W08 | G1 | 完成 Data Ownership、Object ID、Contract Pack、Event/Result/Evidence 版本规则 |
| W09–W16 | G2/G3 | 跑通一条真实业务/研发闭环并形成可回放证据 |
| W17–W28 | G4–G6 | 接入 EBMS、业务中心、M13、M14 和 POMS 候选 |
| W29–W36 | G7/G8 | 完成灾备恢复、数据隔离、DLP、审计和最终证据包 |

# 八 验收标准

每个关键对象只有一个事实 Owner，来源和版本可定位

关键动作均能关联 Event、Result、Evidence、Trace 和授权决定

重复提交、失败重试、重放和恢复测试通过

备份可恢复、审计不可静默修改、跨租户查询被阻断

# 九 当前来源与证据状态

| 来源 | 状态 | SHA-256 |
| --- | --- | --- |
| AEOS_最终资料归档_20261014_V7.2.2/03_原始资料镜像/EDP数据库/AEOS 企业数据与证据中台 EDP 迭代版总体方案 V1.0.md | AVAILABLE / HASHED | ABFC2BDC96EBE235B3C2FA6E804740AEE570172163A88CF5546B6DFA0CD2EA65 |
| AEOS_最终资料归档_20261014_V7.2.2/03_原始资料镜像/EDP数据库/EDP 数据与智能中台 × AEOS V7.2 架构与代码核准报告 V1.0.md | AVAILABLE / HASHED | A05F623C994EC57086F9C701040BD3045161993FD8CBA57AF15FC0285AB27FF8 |
| AEOS_最终资料归档_20261014_V7.2.2/03_原始资料镜像/EDP数据库/FDE_A档_场景契约与指标字典.xlsx | AVAILABLE / HASHED | 95771F9E256C2714431635C05665DF5099BD82748AA4353487825A6E72D103B5 |

正式 P0-03/P0-04/P0-05 仍需补齐；本方案以 EDP 候选基线作为实现边界，不把候选契约标记为正式冻结。 对应正式文件仍须按 System Registry V1.3 候选字段登记。

# 十 模块签批条件

M02 Owner 确认 Own 与 Must Not 边界。

M01/M02/M12/M13/M14 相关接口、权限、证据和安全条件已登记。

模块关键对象、Result、Evidence、验收人和回滚路径可定位。

模块 Gate 交付物、风险、责任人和截止时间已进入 36 周台账。

来源、版本、状态和 SHA-256 已登记；待补项明确保持 EVIDENCE-PENDING。

# 命名与对象代码冻结候选

本附录把 M00–M14 的系统代码、正式名称、ID 命名、Owner 字段和核心闭环作为统一候选规范，适用于本合订版内所有模块。

| module_id | system_code | system_name | system_name_en | status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M00 | GOV | AEOS 治理与总体架构 | AEOS Governance & Architecture | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M01 | Kernel | AEOS 核心内核 | AEOS Kernel | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M02 | EDP | 企业数据与证据平台 | Enterprise Data & Evidence Platform | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M03 | EBMS | 企业经营管理系统 | Enterprise Business Management System | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M04 | RDC | 研发自治中心 | R&D Autonomous Center | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M05 | CRM | 销售自治中心 | Sales Autonomous Center | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M06 | SPC | 交付自治中心 | Delivery Autonomous Center | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M07 | HLC | 人力后勤自治中心 | Human & Logistics Center | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M08 | QAC | 质量自治中心 | Quality Autonomous Center | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M09 | FAC | 财经自治中心 | Finance Autonomous Center | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M10 | POMS | 岗位与个人运营微系统 | Role & Personal Operations Micro-system | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M11 | IHC | 集成与智能硬件接入中心 | Integration & Intelligent Hardware Center | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M12 | DSO | DevSecOps 与可观测性质量中心 | DevSecOps, Observability & Quality Center | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M13 | Hub | 智能体员工自治管理中心 | AEOS Agent Workforce Center | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M14 | NOMI | 系统研发自治中心 | NOMI System Development Autonomous Center | CANDIDATE / NOT FROZEN |

## 统一 ID 与 Owner 字段

| 字段 | 语义 | Owner | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| tenant_id | 租户 | M01 | 所有跨租户对象和事件的隔离边界 |
| system_id | 系统 | M00 | System Registry 的系统唯一标识 |
| object_id | 对象 | M02 | Object/BusinessObject 的通用唯一标识 |
| event_id | 事件 | M02 | 状态变化、来源、主体和时间 |
| goal_id | 目标 | M03/业务中心 | 目标和指标关联 |
| decision_id | 决策 | M03/业务中心 | 决策案例和审批关联 |
| action_id | 行动 | 专业中心/M03/M14 | 行动、执行、回执和升级关联 |
| result_id | 结果 | 专业中心/M02 | 可验证业务或工程结果 |
| verification_id | 验证 | 专业中心/M02 | 验证动作和验证结论 |
| evidence_id | 证据 | M02 | 文件、测试、审批、回执、来源和哈希 |
| trace_id | 链路 | M02/M12 | 跨服务、跨模块和跨 Agent 追踪 |
| person_id | 人员 | M01 | 人员身份引用 |
| org_id | 组织 | M01 | 组织身份引用 |
| position_id | 岗位 | M01 | 岗位身份引用 |
| agent_id | 智能体 | M01/M13 | Agent 身份引用 |
| team_id | 团队 | M01/M13 | 组织或 Agent Team 引用 |
| task_id | 任务 | 专业中心/M14 | 业务任务或工程任务 |
| fact_owner | 事实 Owner | 对一个关键 Object/Result 只能有一个 | 负责事实定义、专业结果和最终事实责任 |
| record_owner | 记录 Owner | 通常为 M02 或产生记录的域 | 负责记录、证据、审计和留存 |
| processor | 处理者 | 执行计算、转换或动作的服务/Agent/人员 | 不自动获得事实 Owner 权限 |
| consumer | 消费者 | 读取或引用结果的模块 | 只能按契约消费，不复制事实 |
| verifier | 验证者 | 负责验证结果的人或岗位 | 对 Verification 结论负责 |

## AEOS 核心闭环

Object → Event → Exception（可选）→ Decision（可选）→ Action → Result → Verification → Evidence → Value → Learning。Fact 是 Object 当前被验证的事实状态，不是独立流程节点。

对象实体统一使用 Verification；动作统一使用 verify。数据库、Event 和内部 API 使用 snake_case；ViewModel 的 camelCase 必须由 Adapter 转换。