# M12 DSO DevSecOps 与可观测性质量中心 最新方案

AEOS V7.2.2 | 当前执行候选 | 9 个月 36 周 | 建议起始日 2026-10-19

AEOS 的工程基础设施、安全扫描、测试、质量、构建、制品、发布、观测、告警和恢复门禁中心。

本方案以 AEOS 执行前评审总方案为当前基线。附件中的架构、边界、安全、Gate 和签批条件作为约束；待签批或待补证据内容继续保持对应状态。

# 一 当前目标

让 M14 和所有模块的代码、依赖、制品、部署、运行、告警和回滚具备可追溯、可阻断和可恢复能力。

# 二 Own 范围

CI/CD、分支保护、PR、SAST、SCA、Secret Scan、容器/IaC 扫描、SBOM 和制品签名

测试、质量门禁、环境、配置、部署、观测、告警、日志和 Trace

发布审批、变更审计、回滚、备份恢复和事件响应基础设施

工程安全策略、门禁规则、运行可靠性、容量和成本监控

# 三 Must Not 边界

不拥有 M14 的研发管理业务对象和 M04 的研发专业事实

不以扫描通过替代业务、现场、法规或专业 Owner 验收

不允许生产变更、凭证或制品绕过发布门禁和审计

# 四 核心对象与事实 Owner

| 对象域 | 定义 | Owner |
| --- | --- | --- |
| Pipeline、Build | 流水线、构建、输入、环境、状态和日志 | M12 |
| Test/Scan | 测试、漏洞、质量、扫描规则、结果和例外 | M12 |
| SBOM/Artifact | 依赖、制品、签名、来源、哈希和证明 | M12 |
| Release/Deploy/Rollback | 发布、部署、环境、审批、回滚和恢复 | M12/M14 |
| Observability/Incident | 日志、指标、Trace、告警、事件和响应 | M12 |

# 五 接口与协作

M14：接收系统研发任务，返回 Build/Test/Release/Deploy/Rollback 状态和证据

M01：服务身份、环境权限、审批和撤权

M02：写入工程 Evidence、Audit、Trace、Result 和风险

M13：记录 Agent 运行资源、成本、失败、质量和熔断

# 六 安全控制

构建环境隔离、最小权限、短时凭证、不可变制品和签名验证

Critical 漏洞、密钥泄露、未签名制品、来源不明和质量门禁失败阻断发布

运行环境非 root、只读文件系统、资源配额、网络分段和出网控制

备份恢复、日志保全、事件隔离、凭证撤销和人工降级可执行

# 七 36 周落地安排

| 周期 | Gate | 当前必须完成 |
| --- | --- | --- |
| W13–W16 | G3 | 接入 CI/CD、扫描、测试、观测、审计和发布门禁 |
| W17–W28 | G4–G6 | 为 M03–M11、M13、M14 提供可复用工程安全能力 |
| W29–W32 | G7 | 完成供应链、红队、灾备、恢复、人工接管和回滚演练 |
| W33–W36 | G8 | 完成运营值班、告警、容量、成本和发布移交 |

# 八 验收标准

所有生产制品具有 SBOM、签名、来源、构建和部署证据

Critical=0；High 已关闭或完成授权风险接受

发布、回滚、备份恢复、凭证撤销和事件响应演练通过

M14 无法绕过 M12 的扫描、质量、发布和审计门禁

# 九 当前来源与证据状态

| 来源 | 状态 | SHA-256 |
| --- | --- | --- |
| AEOS_最终资料归档_20261014_V7.2.2/03_原始资料镜像/AEOS_V7.2_完整总体方案与开发治理基线.docx | AVAILABLE / HASHED | 5BA7718C8FDF915DE46B6935220C0B39AFBD720AC2351130EC5368EB6ACFC015 |
| AEOS_执行前评审方案_20261014_V7.2.2/01_执行前评审总方案/AEOS_V7.2.2_执行前评审总方案.docx | AVAILABLE / HASHED | 9463B9DB83BF01437A782F4DC4F5F56511C577645C9102F14180AC9A379A3549 |
| AEOS_团队执行资料包_20261014_V7.2.2/02_执行台账与模板/04_Gate与安全门禁检查表.md | AVAILABLE / HASHED | 2C0B771D3EF3A80F63BC4246734E9C95E5EC8C4DDF86F71FFE7FD17F9FB22D9F |

M12 的当前基线由总体开发治理与执行前安全门禁组成；实施前需要指定 M12 Owner 并锁定工具链、环境和发布证据格式。 对应正式文件仍须按 System Registry V1.3 候选字段登记。

# 十 模块签批条件

M12 Owner 确认 Own 与 Must Not 边界。

M01/M02/M12/M13/M14 相关接口、权限、证据和安全条件已登记。

模块关键对象、Result、Evidence、验收人和回滚路径可定位。

模块 Gate 交付物、风险、责任人和截止时间已进入 36 周台账。

来源、版本、状态和 SHA-256 已登记；待补项明确保持 EVIDENCE-PENDING。

# 命名与对象代码冻结候选

本附录把 M00–M14 的系统代码、正式名称、ID 命名、Owner 字段和核心闭环作为统一候选规范，适用于本合订版内所有模块。

| module_id | system_code | system_name | system_name_en | status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M00 | GOV | AEOS 治理与总体架构 | AEOS Governance & Architecture | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M01 | Kernel | AEOS 核心内核 | AEOS Kernel | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M02 | EDP | 企业数据与证据平台 | Enterprise Data & Evidence Platform | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M03 | EBMS | 企业经营管理系统 | Enterprise Business Management System | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M04 | RDC | 研发自治中心 | R&D Autonomous Center | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M05 | CRM | 销售自治中心 | Sales Autonomous Center | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M06 | SPC | 交付自治中心 | Delivery Autonomous Center | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M07 | HLC | 人力后勤自治中心 | Human & Logistics Center | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M08 | QAC | 质量自治中心 | Quality Autonomous Center | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M09 | FAC | 财经自治中心 | Finance Autonomous Center | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M10 | POMS | 岗位与个人运营微系统 | Role & Personal Operations Micro-system | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M11 | IHC | 集成与智能硬件接入中心 | Integration & Intelligent Hardware Center | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M12 | DSO | DevSecOps 与可观测性质量中心 | DevSecOps, Observability & Quality Center | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M13 | Hub | 智能体员工自治管理中心 | AEOS Agent Workforce Center | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M14 | NOMI | 系统研发自治中心 | NOMI System Development Autonomous Center | CANDIDATE / NOT FROZEN |

## 统一 ID 与 Owner 字段

| 字段 | 语义 | Owner | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| tenant_id | 租户 | M01 | 所有跨租户对象和事件的隔离边界 |
| system_id | 系统 | M00 | System Registry 的系统唯一标识 |
| object_id | 对象 | M02 | Object/BusinessObject 的通用唯一标识 |
| event_id | 事件 | M02 | 状态变化、来源、主体和时间 |
| goal_id | 目标 | M03/业务中心 | 目标和指标关联 |
| decision_id | 决策 | M03/业务中心 | 决策案例和审批关联 |
| action_id | 行动 | 专业中心/M03/M14 | 行动、执行、回执和升级关联 |
| result_id | 结果 | 专业中心/M02 | 可验证业务或工程结果 |
| verification_id | 验证 | 专业中心/M02 | 验证动作和验证结论 |
| evidence_id | 证据 | M02 | 文件、测试、审批、回执、来源和哈希 |
| trace_id | 链路 | M02/M12 | 跨服务、跨模块和跨 Agent 追踪 |
| person_id | 人员 | M01 | 人员身份引用 |
| org_id | 组织 | M01 | 组织身份引用 |
| position_id | 岗位 | M01 | 岗位身份引用 |
| agent_id | 智能体 | M01/M13 | Agent 身份引用 |
| team_id | 团队 | M01/M13 | 组织或 Agent Team 引用 |
| task_id | 任务 | 专业中心/M14 | 业务任务或工程任务 |
| fact_owner | 事实 Owner | 对一个关键 Object/Result 只能有一个 | 负责事实定义、专业结果和最终事实责任 |
| record_owner | 记录 Owner | 通常为 M02 或产生记录的域 | 负责记录、证据、审计和留存 |
| processor | 处理者 | 执行计算、转换或动作的服务/Agent/人员 | 不自动获得事实 Owner 权限 |
| consumer | 消费者 | 读取或引用结果的模块 | 只能按契约消费，不复制事实 |
| verifier | 验证者 | 负责验证结果的人或岗位 | 对 Verification 结论负责 |

## AEOS 核心闭环

Object → Event → Exception（可选）→ Decision（可选）→ Action → Result → Verification → Evidence → Value → Learning。Fact 是 Object 当前被验证的事实状态，不是独立流程节点。

对象实体统一使用 Verification；动作统一使用 verify。数据库、Event 和内部 API 使用 snake_case；ViewModel 的 camelCase 必须由 Adapter 转换。