# M13 Hub 智能体员工自治管理中心 最新方案

AEOS V7.2.2 | 当前执行候选 | 9 个月 36 周 | 建议起始日 2026-10-19

面向 Agent 员工/Agent Workforce 的自治管理平台，类似人员管理平台，负责 Agent 的组织、岗位、能力、生命周期、运行、工作量、SLA、绩效、成本和退出。

本方案以 AEOS 执行前评审总方案为当前基线。附件中的架构、边界、安全、Gate 和签批条件作为约束；待签批或待补证据内容继续保持对应状态。

# 一 当前目标

建立 Agent 从登记、岗位绑定、配置、训练/评测、启用、排班、运行、暂停、转岗、降权、人工接管到退出的完整管理闭环。

# 二 Own 范围

Agent 员工档案、agent_id、岗位绑定、团队关系、Skill/Model/Prompt/Tool 版本引用

Lead Agent、Specialist Agent、Agent Team、工作负载、任务分派和排班

Runtime、Workload、SLA、失败、重试、熔断、绩效、质量、成本和版本评测

Agent 在 M03–M10、M14 中的投影、入口、生命周期和控制记录

# 三 Must Not 边界

不取代 M01 的 Person/Org/Position、Permission、Policy 和 Guard

不取代 M02 的 Object/Event/Result/Evidence/Audit 权威

不成为业务对象、业务结果或系统研发成果的 Owner

不让 Agent 绕过授权、审批、Guard、M12 门禁或人工接管

# 四 核心对象与事实 Owner

| 对象域 | 定义 | Owner |
| --- | --- | --- |
| AgentRegistry | agent_id、角色、岗位、技能、模型、Prompt、Tool、版本、Owner、状态 | M13/M01 |
| WorkforcePosition/Team | 岗位、团队、Lead, Specialist、能力、范围和成本中心 | M13/M01 |
| AgentLifecycle | 配置、训练、启用、暂停、转岗、降权、退休、退出 | M13 |
| Runtime/Workload/SLA | 运行、队列、并发、失败、重试、预算、时效和资源 | M13/M12 |
| Performance/Cost/Exit | 质量、绩效、成本、熔断、人工接管和退出证据 | M13/M02 |

# 五 接口与协作

M01：引用 Agent identity、岗位、授权和 Guard；不得修改权限事实

M02：记录 Agent Result、Evidence、Audit、Trace、Cost 和退出证据

M14：提供研发 Agent 的岗位/团队/能力上下文，接收工程任务和结果

M03–M10：提供各业务中心的 Agent 入口、工作投影、专业验收和反馈

# 六 安全控制

每个 Agent 使用受控身份、最小权限、租户和成本边界；工具、网络、文件、数据库和出网白名单

Prompt Injection、间接注入、不可信内容、记忆污染、工具滥用、数据外发和越权测试

生产写入、发版、删除、付款、设备动作、权限提升和外部发送必须人审/双人/业务 Owner

预算、超时、并发、速率、熔断、隔离、凭证撤销、人工接管和证据保全可执行

# 七 36 周落地安排

| 周期 | Gate | 当前必须完成 |
| --- | --- | --- |
| W01–W04 | G0 | 确认 M13 编号、边界、Owner、Must Not、P0-01/P0-02/P0 同步和安全风险 |
| W05–W16 | G1/G3 | 完成 AgentIdentity、Registry、岗位、生命周期、Runtime、Result/Evidence 契约 |
| W21–W28 | G5/G6 | 完成三中心接入、Workforce 最小闭环、绩效成本和 M14 协作 |
| W29–W36 | G7/G8 | 完成 Agent 红队、工具治理、灾备、熔断、验收、运营和复制 |

# 八 验收标准

Agent 生命周期可登记、启用、暂停、撤权、转岗和退出，且每一步有证据

高风险工具调用 100% 有策略判定、审批/人审、审计和可熔断

Agent 工作量、SLA、质量、成本和版本可比较、可回放、可复核

M13 与 M01/M02/M12/M14 责任边界无重叠，业务结果由专业中心验收

# 九 当前来源与证据状态

| 来源 | 状态 | SHA-256 |
| --- | --- | --- |
| AEOS_最终资料归档_20261014_V7.2.2/03_原始资料镜像/Hub智能体/AEOS_Hub_M13智能体员工管理中心定位与编号决议_V1.0.md | AVAILABLE / HASHED | 5050F1EBE4D2E0B9037BCE07B04ED33AF4411573CF7212BAAA0F15FBEC385F4A |
| AEOS_最终资料归档_20261014_V7.2.2/03_原始资料镜像/Hub智能体/V1.2执行版.md | AVAILABLE / HASHED | BC82BD32E08E39930A59EECB4863302364CA7D2ABE66CA8A8FA3A6380B9A20E6 |
| AEOS_最终资料归档_20261014_V7.2.2/03_原始资料镜像/销售自治中心/AEOS_M05_M10_Agent_标准与总体方案_归档资料包_2026-10-10/AEOS_Agent_分层装配与治理规范_V1.0.md | AVAILABLE / HASHED | FA578EF157EE467C7E7D7C0843FC9971ADEB8FA2D8821C577E13E0514E68178A |

M13 定位与编号已纳入当前方案，但正式 P0 同步签批、Agent 工具注册、运行证据和安全红队仍是 G0/G7 放行条件。 对应正式文件仍须按 System Registry V1.3 候选字段登记。

# 十 模块签批条件

M13 Owner 确认 Own 与 Must Not 边界。

M01/M02/M12/M13/M14 相关接口、权限、证据和安全条件已登记。

模块关键对象、Result、Evidence、验收人和回滚路径可定位。

模块 Gate 交付物、风险、责任人和截止时间已进入 36 周台账。

来源、版本、状态和 SHA-256 已登记；待补项明确保持 EVIDENCE-PENDING。

# 命名与对象代码冻结候选

本附录把 M00–M14 的系统代码、正式名称、ID 命名、Owner 字段和核心闭环作为统一候选规范，适用于本合订版内所有模块。

| module_id | system_code | system_name | system_name_en | status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M00 | GOV | AEOS 治理与总体架构 | AEOS Governance & Architecture | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M01 | Kernel | AEOS 核心内核 | AEOS Kernel | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M02 | EDP | 企业数据与证据平台 | Enterprise Data & Evidence Platform | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M03 | EBMS | 企业经营管理系统 | Enterprise Business Management System | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M04 | RDC | 研发自治中心 | R&D Autonomous Center | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M05 | CRM | 销售自治中心 | Sales Autonomous Center | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M06 | SPC | 交付自治中心 | Delivery Autonomous Center | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M07 | HLC | 人力后勤自治中心 | Human & Logistics Center | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M08 | QAC | 质量自治中心 | Quality Autonomous Center | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M09 | FAC | 财经自治中心 | Finance Autonomous Center | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M10 | POMS | 岗位与个人运营微系统 | Role & Personal Operations Micro-system | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M11 | IHC | 集成与智能硬件接入中心 | Integration & Intelligent Hardware Center | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M12 | DSO | DevSecOps 与可观测性质量中心 | DevSecOps, Observability & Quality Center | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M13 | Hub | 智能体员工自治管理中心 | AEOS Agent Workforce Center | CANDIDATE / NOT FROZEN |
| M14 | NOMI | 系统研发自治中心 | NOMI System Development Autonomous Center | CANDIDATE / NOT FROZEN |

## 统一 ID 与 Owner 字段

| 字段 | 语义 | Owner | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| tenant_id | 租户 | M01 | 所有跨租户对象和事件的隔离边界 |
| system_id | 系统 | M00 | System Registry 的系统唯一标识 |
| object_id | 对象 | M02 | Object/BusinessObject 的通用唯一标识 |
| event_id | 事件 | M02 | 状态变化、来源、主体和时间 |
| goal_id | 目标 | M03/业务中心 | 目标和指标关联 |
| decision_id | 决策 | M03/业务中心 | 决策案例和审批关联 |
| action_id | 行动 | 专业中心/M03/M14 | 行动、执行、回执和升级关联 |
| result_id | 结果 | 专业中心/M02 | 可验证业务或工程结果 |
| verification_id | 验证 | 专业中心/M02 | 验证动作和验证结论 |
| evidence_id | 证据 | M02 | 文件、测试、审批、回执、来源和哈希 |
| trace_id | 链路 | M02/M12 | 跨服务、跨模块和跨 Agent 追踪 |
| person_id | 人员 | M01 | 人员身份引用 |
| org_id | 组织 | M01 | 组织身份引用 |
| position_id | 岗位 | M01 | 岗位身份引用 |
| agent_id | 智能体 | M01/M13 | Agent 身份引用 |
| team_id | 团队 | M01/M13 | 组织或 Agent Team 引用 |
| task_id | 任务 | 专业中心/M14 | 业务任务或工程任务 |
| fact_owner | 事实 Owner | 对一个关键 Object/Result 只能有一个 | 负责事实定义、专业结果和最终事实责任 |
| record_owner | 记录 Owner | 通常为 M02 或产生记录的域 | 负责记录、证据、审计和留存 |
| processor | 处理者 | 执行计算、转换或动作的服务/Agent/人员 | 不自动获得事实 Owner 权限 |
| consumer | 消费者 | 读取或引用结果的模块 | 只能按契约消费，不复制事实 |
| verifier | 验证者 | 负责验证结果的人或岗位 | 对 Verification 结论负责 |

## AEOS 核心闭环

Object → Event → Exception（可选）→ Decision（可选）→ Action → Result → Verification → Evidence → Value → Learning。Fact 是 Object 当前被验证的事实状态，不是独立流程节点。

对象实体统一使用 Verification；动作统一使用 verify。数据库、Event 和内部 API 使用 snake_case；ViewModel 的 camelCase 必须由 Adapter 转换。